ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

TITULO:

TRANSIWEB

PRESENTADO POR:

EMMANUEL ORTEGA GUZMAN

EMELY ESPITIA IGLESIA

PRESENTADO A:

MARIA TERESA SALCEDO GOMEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO

CARTAGENA-BOLIVAR

2026

- INTRODUCCION

Transiweb es un proyecto web académico orientado a reunir en una interfaz digital información y funciones relacionadas con trámites y servicios de tránsito. La aplicación se desarrolla con tecnologías web y una base de datos relacional. Este documento describe el alcance inicial, la estructura técnica, las actividades de desarrollo y un cronograma estimado.

- OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una aplicación web llamada Transiweb que permita al usuario navegar por sus secciones principales y, de acuerdo con las funciones implementadas, registrarse e iniciar sesión mediante una conexión a una base de datos.

- OBJETIVOS ESPECIFICO

Construir una interfaz web clara y adaptable usando HTML y CSS.

Implementar los formularios de registro e inicio de sesión.

Conectar la aplicación con MariaDB a través de PHP y el entorno local XAMPP.

Organizar el código mediante una estructura MVC básica: modelo, controlador y vistas.

Validar los datos recibidos y comprobar el funcionamiento de los flujos principales.

Documentar las tareas, los entregables y las pruebas del proyecto.

- ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance documentado se basa en los archivos y tecnologías identificados durante el trabajo: páginas HTML, estilos CSS, scripts JavaScript, archivos PHP para registro, login, cierre de sesión y lobby, un modelo de usuario, un controlador y la configuración de conexión a la base de datos. Las funciones adicionales de consulta de trámites o integración con entidades de tránsito deberán considerarse entregadas solo si están desarrolladas y probadas.

4.1 INCLUDE

Página de inicio y navegación entre vistas.

Formulario de registro de usuarios.

Formulario de inicio de sesión.

Conexión local a la base de datos `transiweb`.

Separación básica de responsabilidades con MVC.

Pruebas funcionales y corrección de errores.

4.2 FUERA DEL ALCANCE CONFIRMADO

No se asume que exista integración con servicios oficiales externos, publicación en un servidor productivo, recuperación de contraseña, verificación por correo o gestión avanzada de roles. Estas funciones pueden añadirse si forman parte de los requisitos reales.

- TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS

| Tecnología | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| HTML | Estructura de las páginas y formularios. |
| CSS | Diseño visual, distribución y estilos compartidos. |
| JavaScript | Interacciones del lado del navegador. |
| PHP | Procesamiento del registro, autenticación y sesiones. |
| MariaDB / MySQL | Almacenamiento de los datos de usuario. |
| XAMPP | Entorno local para ejecutar Apache y la base de datos. |
| Visual Studio Code | Edición y organización de archivos. |

- ARQUITECTURA Y ORGANIZACION MVC

El patrón MVC divide la aplicación en tres responsabilidades. La estructura actual se puede mantener sin crear un punto de entrada adicional: los archivos `registrar.php` y `login.php` pueden funcionar como entradas que cargan el controlador.

| Componente | Ruta / archivos | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Modelo | app/models/usuario.php | Contiene las operaciones de acceso a datos de usuarios, como registrar, buscar por correo y validar credenciales. |
| Controlador | app/controller/UsuarioController.php | Recibe la acción solicitada, valida entradas, utiliza el modelo y redirige según el resultado. |
| Configuración | config/database.php | Crea la conexión a la base de datos y establece el juego de caracteres. |
| Vistas | index.html, registro.html, login.html | Presentan la interfaz y recogen datos de los formularios. |
| Entradas PHP | registrar.php, login.php | Cargan configuración y controlador, y llaman al método correspondiente. |
| Sesión y página privada | cerrar_sesion.php, lobby.php | Gestionan el cierre de sesión y la pantalla posterior al acceso, según la implementación actual. |

Nota técnica: las rutas de redirección deben coincidir con la carpeta del proyecto bajo localhost. También debe evitarse mantener dos implementaciones distintas de la conexión si `conexion.php` y `config/database.php` hacen lo mismo; antes de eliminar el archivo antiguo, comprobar si otras páginas todavía lo requieren.

- Cronograma de desarrollo (8 semanas)

Las semanas son estimadas y no representan fechas de ejecución confirmadas. Se pueden sustituir por fechas reales cuando se conozca la fecha de inicio y la fecha de entrega.

| Semana | Fase | Actividades principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y planificación | Definir problema, objetivos, usuarios, requisitos y alcance. | Documento de requisitos y plan de trabajo |
| 2 | Diseño de interfaz | Diseñar navegación, página de inicio, formularios y estilos comunes. | Vistas HTML y primera versión de CSS |
| 3 | Base de datos | Crear/verificar la base `transiweb`, tabla de usuarios, columnas y restricciones. | Base de datos verificada |
| 4 | Modelo y conexión | Configurar conexión PHP y desarrollar/probar operaciones del modelo Usuario. | database.php y usuario.php probados |
| 5 | Controlador y registro | Conectar registrar.php con el controlador; validar campos y gestionar duplicados. | Flujo de registro funcional |
| 6 | Inicio de sesión y sesión | Conectar login.php, verificar contraseñas y gestionar sesión/cierre. | Flujo de autenticación funcional |
| 7 | Integración y pruebas | Probar navegación, errores, rutas, estilos y comportamiento en diferentes tamaños. | Lista de pruebas y errores corregidos |
| 8 | Documentación y entrega | Completar documentación, revisar estructura, preparar demostración y entrega. | Versión final documentada |

7.1  VISTA RESUMIDA TIPO GANTT

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo y conexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Login y sesiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Entregables

Interfaz de Transiweb con las páginas disponibles.

Base de datos local y conexión desde PHP.

Modelo Usuario y controlador de autenticación.

Registro e inicio de sesión conectados a la base de datos.

Pruebas funcionales documentadas.

Documento técnico y cronograma actualizado con fechas reales.

- Plan de pruebas

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Registro válido | Completar todos los campos con datos nuevos. | El usuario se guarda y se redirige a la pantalla prevista. |
| Campos vacíos | Enviar el formulario sin completar campos. | Se informa o redirige indicando que faltan datos. |
| Correo inválido | Ingresar un correo con formato incorrecto. | El registro no se procesa. |
| Correo duplicado | Registrar un correo ya existente. | Se evita duplicar el usuario y se informa el resultado. |
| Login correcto | Usar correo y contraseña válidos. | Se crea la sesión y se accede al lobby. |
| Login incorrecto | Usar credenciales erróneas. | No se concede acceso. |
| Cerrar sesión | Activar el cierre de sesión. | La sesión se destruye y se redirige a una página pública. |
| Rutas y recursos | Abrir páginas y revisar imágenes, CSS y JS. | No hay recursos rotos ni errores de ruta. |

- Riesgos y medidas preventivas

| Riesgo | Prevención |
| --- | --- |
| Rutas incorrectas | Verificar la carpeta del proyecto en localhost y probar cada redirección. |
| Conexión fallida | Confirmar que Apache y MySQL estén activos y revisar los parámetros de conexión. |
| Duplicidad de conexiones | Definir un único archivo de conexión para los nuevos flujos y comprobar dependencias antes de retirar el antiguo. |
| Datos repetidos | Usar restricciones únicas en la base de datos y manejar errores de duplicidad. |
| Contraseñas expuestas | Guardar hashes con password_hash() y comprobarlos con password_verify(). |
| Alcance no definido | Acordar qué funciones son obligatorias antes de agregar nuevas características. |

- Criterios de aceptación

La aplicación abre desde la ruta local configurada.

Las páginas y los recursos visuales cargan correctamente.

El registro valida los datos y guarda usuarios sin duplicarlos.

El inicio de sesión verifica las credenciales y gestiona la sesión.

Los errores comunes no producen pantallas en blanco ni exponen información sensible.

La estructura MVC está documentada y los archivos tienen responsabilidades claras.

El cronograma se actualiza con fechas reales, responsables y estado de cada actividad.

- Seguimiento del cronograma

Se recomienda revisar el avance al final de cada semana. Para cada actividad, registrar fecha de inicio, fecha de cierre, responsable, porcentaje de avance, evidencias y observaciones. Si una tarea se retrasa, actualizar el cronograma y priorizar las funciones necesarias para la entrega.

| Actividad | Responsable | Inicio real | Fin real | Estado / observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |
| Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir |

- Conclusión

La planificación propuesta organiza Transiweb en etapas progresivas: análisis, diseño, base de datos, desarrollo MVC, autenticación, pruebas y documentación. El cronograma es una línea base estimada; deberá ajustarse al avance real y a los requisitos acordados. La entrega final debe incluir la aplicación funcional, las evidencias de prueba y la documentación actualizada.

- Diagrama de casos de uso

El diagrama representa los actores y funciones identificados en la estructura actual de Transiweb. La consulta de trámites debe confirmarse según el alcance real del módulo.

14.1 Actores

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Visitante | Persona que navega por las páginas públicas y puede registrarse o iniciar sesión. |
| Usuario registrado | Persona autenticada que accede al lobby y a las funciones privadas disponibles. |

14.2 Casos de uso

| ID | Caso de uso | Actor | Flujo principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Consultar información | Visitante | Abre el inicio y navega por el contenido público. | La información pública se muestra. |
| CU-02 | Registrarse | Visitante | Completa nombre, correo, identificación y contraseña. | La cuenta se guarda o se informa el error. |
| CU-03 | Iniciar sesión | Visitante / Usuario | Introduce correo y contraseña. | Se autentica o se deniega el acceso. |
| CU-04 | Ver lobby | Usuario registrado | Accede tras autenticarse. | Se muestra la página autorizada. |
| CU-05 | Consultar trámites | Usuario registrado | Abre la sección de trámites, si está implementada. | Se muestran los datos disponibles. |
| CU-06 | Cerrar sesión | Usuario registrado | Selecciona cerrar sesión. | La sesión finaliza. |

- Requerimientos funcionales (RF)

Los RF describen las funciones que el sistema debe realizar. Son una propuesta inicial basada en los archivos y flujos identificados; deben validarse con el alcance acordado.

| ID | Requerimiento funcional | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe mostrar una página de inicio y enlaces a las secciones públicas. | Media |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar una cuenta con nombre, correo, identificación y contraseña. | Alta |
| RF-03 | El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos. | Alta |
| RF-04 | El sistema debe validar el formato del correo electrónico. | Alta |
| RF-05 | El sistema debe evitar registros duplicados de correo y, si corresponde, identificación. | Alta |
| RF-06 | El sistema debe guardar las contraseñas usando un hash seguro, nunca en texto plano. | Alta |
| RF-07 | El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña válidos. | Alta |
| RF-08 | El sistema debe rechazar credenciales incorrectas. | Alta |
| RF-09 | El sistema debe crear y mantener una sesión después de un inicio de sesión válido. | Alta |
| RF-10 | El sistema debe permitir cerrar sesión y destruir la sesión activa. | Alta |
| RF-11 | El sistema debe informar o redirigir según el resultado de registro e inicio de sesión. | Media |
| RF-12 | El sistema debe permitir consultar trámites si este módulo forma parte del alcance y dispone de datos. | Por confirmar |

- Requerimientos no funcionales (RNF)

Los RNF establecen condiciones de calidad y restricciones técnicas. Los criterios medibles indicados son objetivos sugeridos para pruebas académicas.

| ID | Categoría | Requerimiento no funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas deben almacenarse con password_hash() y validarse con password_verify(). |
| RNF-02 | Seguridad | Las consultas SQL con datos del usuario deben utilizar sentencias preparadas. |
| RNF-03 | Seguridad | Las páginas privadas deben comprobar que exista una sesión válida. |
| RNF-04 | Privacidad | Los errores no deben mostrar contraseñas, credenciales ni consultas SQL internas. |
| RNF-05 | Usabilidad | Los formularios deben tener etiquetas claras y mensajes de error comprensibles. |
| RNF-06 | Compatibilidad | La aplicación debe probarse en versiones actuales de Chrome y Firefox disponibles. |
| RNF-07 | Adaptabilidad | La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil sin superposición de controles esenciales. |
| RNF-08 | Mantenibilidad | El código debe separar modelo, controlador, vistas y configuración. |
| RNF-09 | Rendimiento | En entorno local y con datos de prueba, las páginas principales deberían cargar en menos de 3 segundos. |
| RNF-10 | Disponibilidad | Para una demostración local, Apache y MariaDB deben estar activos; esto no implica disponibilidad en producción. |
| RNF-11 | Integridad | La base de datos debe aplicar restricciones para evitar registros duplicados. |
| RNF-12 | Portabilidad | La aplicación debe poder ejecutarse en el entorno XAMPP documentado. |

- Trazabilidad entre requisitos, casos de uso y pruebas

| Requisitos | Caso de uso | Pruebas asociadas |
| --- | --- | --- |
| RF-02 a RF-06 | CU-02 Registrarse | Registro válido, campos vacíos, correo inválido y correo duplicado. |
| RF-07 a RF-09 | CU-03 Iniciar sesión / CU-04 Ver lobby | Credenciales correctas e incorrectas; acceso sin sesión. |
| RF-10 | CU-06 Cerrar sesión | Cerrar sesión y comprobar que no se mantiene el acceso privado. |
| RF-01 | CU-01 Consultar información | Navegación y carga de recursos. |
| RF-12 | CU-05 Consultar trámites | Pendiente de confirmar alcance y disponibilidad de datos. |

Nota: los requisitos y casos de uso se deben ajustar a las funcionalidades realmente implementadas y a los criterios de evaluación del proyecto.